2026年银川国芳外墙logo字制作、安装项目

招标文件

(精简版)

文件编号：GF-YC-2026-0526-002

项目名称：宁夏国芳外墙LOGO字制作、安装项目

招标人：宁夏国芳百货购物广场有限公司

日期：2026年05月26日

第一章 招标公告

一、招标项目基本信息

- 项目名称：2026年银川国芳外墙logo字制作、安装项目

- 招标人：宁夏国芳百货购物广场有限公司

- 项目地点：宁夏银川市（国芳百货购物广场）

- 资金来源：企业自筹

- 招标方式：邀约招标

- 发标时间：2026年06月04日

- 投标截止/开标时间：2026年06月12日10:00（北京时间）

- 开标地点：宁夏银川市国芳百货会议室

二、招标范围及内容

本次招标范围为宁夏国芳百货购物广场外墙LOGO字深化设计、制作、运输、安装、调试、验收及质保服务，主要包括：

- 1.“国芳里”墙体LOGO字（室外墙体，不锈钢/烤漆/发光）

- 2.四套“国芳里”外墙体LOGO字（外立面大字，防水、抗风、LED发光

- 3.四套“国芳里”入口玻璃幕墙LOGO字（防水、稳固、LED发光、安装美观）

- 4.四套入口编号字（防水、稳固、LED发光、安装美观）

- 5.扶梯口导视立牌（稳固、安装美观）

- 6.通道导视吊牌、卫生间导视吊牌、电梯厅导视吊牌（不锈钢烤漆，LED发光、吊杆吊装）

三、投标人资格要求

- 企业为一般纳税人企业 ，持有效的营业执照，经营范围包含标识标牌、广告字、金属制品制作与安装相关内容。

- 近3年内（2023–2025）具有至少3个商业综合体/购物中心同类导视或LOGO字项目业绩（需提供合同复印件及验收证明）。

- 具备深化设计、现场测量、安装施工、售后维保能力，自有专业安装团队或固定合作施工队伍。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

四、招标文件的获取

- 获取时间：自2026年06月4日起至投标截止前。

- 获取方式：投标人联系招标人获取电子版招标文件（含清单、技术要求、效果图），无工本费。

- 联系人：见招标公告第七条。

五、投标文件递交

- 递交截止时间：2026年06月12日10:00（北京时间），逾期拒收。

- 递交地点：同开标地点。

- 递交要求：正本1份、副本4份，密封包装，封面注明项目名称、投标人名称、“正本/副本”或电子版投标文件。

六、开标时间及地点

同投标截止时间及地点，投标人可派授权代表参加开标、但需提供投标人委托书及委托代理人被委托书。

七、联系方式

招标人：宁夏国芳百货购物广场有限公司

地址：银川市兴庆区新华东街

联系人：王呈珍、李献莉

电话：13359311229、18209511208

宁夏国芳百货购物广场有限公司

2026年5月28日

第二章 投标人须知

一、总则

- 项目概况：见招标公告。

- 资金来源：企业自筹。

- 投标人资格：见招标公告第三条。

- 投标费用：投标人自行承担编制投标文件、现场踏勘、差旅等一切费用，招标人不承担任何费用。

二、招标文件

1.招标文件组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）技术方案及制作安装要求；

（4）实施方案及售后承诺；

（5）评标办法；

（6）合同主要条款；

（7）投标文件格式；

（8）效果图及参考图（附件）。

- 招标文件澄清与修改：

（1）投标人疑问：2026年06月10日17:00前书面提交；

（2）招标人答复：2026年06月10日前统一书面回复所有投标人；

（3）招标人可在投标截止前修改招标文件，修改文件为招标文件组成部分。

- 投标文件

- 1.投标文件组成：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）营业执照、资质证书复印件；

（4）近3年同类项目业绩（合同+验收）；

（5）技术方案（深化设计思路、材质工艺、安装方案、工期计划）；

（6）报价清单（分项报价、总价、含税/不含税、税率）；

（7）售后服务及质保承诺；

（8）投标人认为需要提供的其他资料。

- 2.投标有效期：自开标之日起60日历天。

- 3.中标保证金：人民币10,000元（中标后1个工作日内电汇至招标人指定账户，合同签订后3个工作日退还，或转为合同履约保证金一部分，合同履约金项目安装验收合格后3个工作日内退还）。

四、投标报价

- 报价为固定总价包干，包含：深化设计、测量、材料、制作、运输、装卸、安装、辅料、人工、机械、调试、验收、质保、税费、保险费等一切费用。

- 招标人提供效果图，投标人必须现场踏勘、实测实量、深化图纸，报价不因现场尺寸、结构、安装难度调整而增加费用。

五、工期要求

总工期：30日历天（合同签订后3天内完成深化设计并经甲方确认，确认后23天内完成全部制作、安装、调试、验收）。每逾期1天，按合同总价0.5%支付违约金，逾期超过10天，甲方有权解除合同并索赔。

六、质量标准

- 符合国家及行业相关标准（GB/T15566、GB50017、GB50205等）。

- 材质、工艺、外观、尺寸严格按招标人确认的深化图纸及效果图执行。

- 发光字亮度均匀、无暗区、无频闪，防水等级（户外）。

- 安装牢固、安全可靠，抗风、抗震，满足商场使用环境要求。

- 技术规范及制作安装要求

- 一、总体说明

本次招标导视系统制作安装工程涵盖室内立牌、通道导视吊牌、卫生间指示牌及“国芳里”墙体LOGO字等四大类别。投标单位须按照以下技术规格要求，提供完整的产品设计、制造、运输、安装及调试服务。

一、总体要求

- 所有标识、字牌、logo字风格统一、与商场整体装修协调，颜色、字体、比例按效果图执行。

- 材质选用201不锈钢、优质亚克力/内力板、LED防水光源、国标镀锌板、汽车级烤漆。

- 户外LOGO字特殊要求：防水、防锈、抗紫外线、抗风（≥12级）、防雷接地；光源寿命≥50000小时。

- 安装前必须提交深化施工图、材质样板、灯光小样，经甲方签字确认后方可批量制作。

- 分项技术要求（详见招标报价单及招标方效果图）

- 1. 扶梯口立牌：不锈钢烤漆，亚克力面板，双面发光，底部钢结构基础；

- 2. 通道导视吊牌：不锈钢边框+亚克力面板，UV打印，LED侧发光，吊杆承重≥50kg，可调节高度；

- 3. 卫生间、电梯厅指示牌：不锈钢边框+亚克力面板，UV打印，LED侧发光，吊杆承重≥50kg，可调节高度；

- 4.“国芳里”墙体LOGO字：立体字，不锈钢围边+亚克力正面，LED背光，安装平整、缝隙均匀；

- 5.外墙LOGO字：超大LED发光字，不锈钢箱体+亚克力/内力板面板，防水密封胶，电缆穿管，漏电保护，防雷接地。

三、验收标准

- 外观：无划痕、无变形、无掉漆、无色差、发光均匀。

- 尺寸：误差≤±2mm；安装位置误差≤±5mm。

- 通电：连续点亮72小时无故障；光源损坏率≤1‰。

- 资料：提供竣工图、材质合格证、光源质保卡、拉拔测验报告、验收报告。

第四章 评标办法（综合评估法，总分100分）

一、投标报价（35分）

1.以有效投标报价算术平均值为基准价；

2.等于基准价得30分；每高1%扣1分，每低1%加0.5分（最高35分）。

二、技术方案（35分）

1.深化设计能力（10分）：图纸深度、效果图还原度、细节处理；

2.材质工艺（10分）：材质品牌、厚度、工艺标准、耐用性；

3.安装方案（8分）：现场施工组织、安全措施、进度计划；

4.质保及售后（7分）：质保期、响应时间、维修保障。

三、企业实力及业绩（25分）

1.资质及规模（8分）：营业执照、生产/安装能力、团队配置；

2.同类业绩（12分）：近3年商业综合体导视/LOGO字项目，每个3分，最多12分；

3.信誉（5分）：无失信记录、无重大质量安全事故。

四、响应程度（5分）

1.完全响应招标文件要求、无偏离得5分；重大偏离0分，一般偏离每项扣1分。

2.评标委员会按总分从高到低排序，推荐第一名为中标候选人。

第五章 合同主要条款（摘要）

一、合同价款：固定总价包干，含税（税率13%）。

二、付款方式

1.合同签订后7天内：付30%预付款；

2.全部到货、安装完成、初步验收合格：付50%；

3.竣工验收合格、资料移交：付15%；

质保期满无质量问题：付5%质保金（可每年支付1%）。

三、质保期：5年（自竣工验收合格之日起）；质保期内免费维修、更换损坏部件，24小时响应，48小时到场处理。

四、违约责任

1.逾期完工：按投标人须知第五条执行；

2.质量不合格：无偿返工至合格，并处合同总价5%违约金；

3.转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%违约金。

第六章 投标文件格式（略）

（含：投标函、授权委托书、报价清单、技术方案、业绩表等空白模板，Word里直接做表格即可）

第七章 附件

- 银川国芳标识牌logo尺寸说明（PDF）

- 效果图/位置图

- 报价清单格式